Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Tomás Felipe Zúñiga Parra |
| --- | --- |
| Rut | 21299121-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión de Biblioteca Web para Administración de Préstamos. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo e implementación de soluciones de software. Gestión de proyectos informáticos. Análisis y modelado de datos para sistemas de información. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando metodologías y buenas prácticas de la industria. Construir modelos de datos que soporten los procesos de negocio definidos. Gestionar proyectos informáticos considerando requerimientos del usuario y restricciones del contexto. Implementar sistemas de información que optimicen procesos organizacionales. Aplicar pruebas de productos y procesos para asegurar la calidad del software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la necesidad de digitalizar y optimizar la gestión de bibliotecas, particularmente en contextos educativos o institucionales donde los procesos de préstamo, devolución y control de inventario suelen realizarse de forma manual o con sistemas obsoletos. Esta problemática se sitúa en bibliotecas escolares, universitarias o comunitarias, impactando directamente a estudiantes, docentes, administrativos y usuarios en general. El proyecto es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, ya que implica el desarrollo de un sistema de información realista, orientado a mejorar la eficiencia operativa, la trazabilidad de los préstamos y la toma de decisiones mediante reportes y control de datos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión de biblioteca, cuyo objetivo es administrar el catálogo de libros, usuarios y préstamos de manera centralizada. El sistema permitirá registrar libros, gestionar usuarios y roles, controlar préstamos y devoluciones, y generar reportes de uso. Se abordará la problemática mediante el diseño de una arquitectura MVC, un modelo de datos relacional y una aplicación web que facilite la gestión eficiente de la información. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso del Ingeniero en Informática, ya que integra desarrollo de software, bases de datos y gestión de proyectos. Las competencias seleccionadas son necesarias porque el problema requiere analizar requerimientos, diseñar modelos de datos, implementar una solución web escalable y gestionar el desarrollo del sistema de forma planificada, asegurando calidad y funcionalidad. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se vincula con mis intereses profesionales en el desarrollo de sistemas de información web. La realización de este Proyecto APT contribuirá a mi desarrollo profesional al fortalecer mis habilidades en diseño de software, arquitectura web, gestión de proyectos y aplicación de buenas prácticas, competencias altamente demandadas en el ámbito laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar considerando la duración de un mes y las horas asignadas a la asignatura. Se utilizarán tecnologías accesibles y conocidas como Node.js, bases de datos relacionales (MySQL) y herramientas open source. El alcance estará claramente delimitado y el desarrollo se realizará de forma iterativa. Entre los factores facilitadores se encuentran la disponibilidad de herramientas y documentación, mientras que posibles dificultades técnicas se mitigarán mediante una planificación adecuada y uso de metodologías ágiles. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un sistema de gestión de biblioteca web que permita administrar el catálogo de libros, usuarios y préstamos, optimizando los procesos de control y acceso a la información en un contexto institucional. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de biblioteca. Diseñar el modelo de datos y la arquitectura del sistema utilizando el patrón MVC. Implementar una base de datos que permita gestionar libros, usuarios y préstamos de forma segura y eficiente. Desarrollar una aplicación web que permita registrar, consultar y administrar la información de la biblioteca. Aplicar pruebas de software para validar el correcto funcionamiento del sistema. Gestionar el proyecto utilizando una metodología ágil, asegurando entregables funcionales en cada iteración. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará la metodología ágil Scrum, adaptada a un contexto individual, manteniendo sus principios fundamentales de trabajo iterativo, entrega incremental y mejora continua. Aunque Scrum está diseñado originalmente para equipos, en este proyecto el estudiante asumirá todos los roles, lo que permite aplicar la metodología de manera simplificada sin perder su enfoque ágil. El proyecto se organizará en Sprints de duración fija (1 a 2 semanas), en los cuales se desarrollarán incrementos funcionales del sistema, tales como gestión de usuarios, catálogo de libros y préstamos. Etapas y métodos de trabajo Definición del Product Backlog: identificación y priorización de historias de usuario del sistema de biblioteca. Sprint Planning: selección de historias a desarrollar en cada sprint. Desarrollo del Sprint: implementación del incremento funcional, incluyendo pruebas. Sprint Review: validación del incremento desarrollado respecto a los objetivos definidos. Sprint Retrospective: reflexión sobre el proceso y ajustes para el siguiente sprint. Esta metodología permite entregas tempranas, control del avance y adaptación continua, lo que resulta adecuado para un proyecto académico individual con alcance delimitado.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe Proyecto Ágil (avance) | Documento de planificación del proyecto bajo metodología Scrum. | Evidencia la planificación y aplicación de metodología ágil. |
| Avance | Historias de Usuario | Definición de requerimientos funcionales del sistema. | Permite identificar necesidades del usuario. |
| Avance | Product Backlog | Listado priorizado de historias de usuario. | Define el alcance del proyecto. |
| Avance | Sprint Backlog | Historias y tareas del primer sprint. | Evidencia planificación iterativa. |
| Final | Informe Proyecto Ágil Final | Documento completo del desarrollo y cierre del proyecto. | Da cuenta del proceso y resultados del proyecto. |
| Final | Sprint Burndown | Gráfico de avance del proyecto. | Permite controlar el progreso. |
| Final | Retrospectivas de sprint | Evaluación de sprints y del proyecto. | Evidencia mejora continua. |
| Final | Plan de Pruebas | Registro de pruebas y resultados. | Asegura la calidad del sistema. |
| Final | Control de Riesgos | Seguimiento de riesgos del proyecto. | Evidencia gestión de riesgos. |
| Final | Sistema de Biblioteca | Sistema web de biblioteca | Producto final |
| Final | Plan de Capacitación | Documento de capacitación a usuarios. | Facilita adopción del sistema. |
| Final | Manual de Usuario | Guía de uso del sistema. | Documenta el funcionamiento. |
| Final | DAS | Documento de arquitectura del sistema. | Evidencia diseño técnico. |
| Final | Modelo de Base de Datos | Modelo entidad–relación. | Justifica diseño de datos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| C2 – Gestión de proyectos informáticos | Planificación del Proyecto APT | Definir alcance, objetivos, backlog, sprints y riesgos del proyecto utilizando metodología Scrum. | Plantillas PMO, Guía Scrum | 2 días | Actividad clave para ordenar el desarrollo; facilita el cumplimiento de plazos. |
| C3 – Construcción de modelos de datos | Modelado de base de datos | Diseñar el modelo entidad–relación que soporte usuarios, libros y préstamos del sistema. | Herramienta de modelado, DBMS | 2 días | Puede requerir ajustes según validación de requerimientos. |
| C4 – Construcción de soluciones informáticas | Desarrollo del sistema web | Implementar funcionalidades principales del sistema de biblioteca aplicando arquitectura MVC. | Node.js, Express, Visual Studio Code | 7 días | Actividad central del proyecto; se desarrolla de forma iterativa por sprint. |
| C1 – Pruebas de procesos y productos | Ejecución de pruebas | Realizar pruebas funcionales y validar el cumplimiento de los requerimientos definidos. | Plan de pruebas. | 2 días | Permite detectar y corregir errores antes del cierre del proyecto. |
| C4 – Construcción de soluciones informáticas | Integración y validación del sistema | Integrar módulos desarrollados y validar funcionamiento completo del sistema. | Framework web, documentación técnica | 2 días | Facilita la entrega de un sistema funcional y estable. |
| C2 – Gestión y control del proyecto | Seguimiento y retrospectivas | Realizar seguimiento del avance mediante backlog, burndown y retrospectivas de sprint. | Tablero Scrum, plantillas ágiles | Durante todo el proceso | Favorece el control del proyecto y la mejora continua. |
| C5 – Documentación y comunicación | Documentación y cierre del proyecto. | Elaborar DAS, manual de usuario, plan de capacitación y documentación final del APT. | Documentación, sistema desarrollado | 3 días | Actividad facilitada por el desarrollo previo del sistema. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del proyecto APT | Fase 1 |  |  |  |
| Definición de backlog y épicas | Fase 2 |  |  |  |
| Diseño modelo de base de datos | Fase 2 |  |  |  |
| Desarrollo gestión de usuarios | Fase 2 |  |  |  |
| Desarrollo gestión de libros | Fase 2 |  |  |  |
| Desarrollo préstamos y devoluciones | Fase 2 |  |  |  |
| Integración del sistema | Fase 2 |  |  |  |
| Pruebas funcionales | Fase 2 |  |  |  |
| Seguimiento y retrospectivas | Fase 2 |  |  |  |
| Documentación final (DAS y manuales) | Fase 3 |  |  |  |
| Plan de capacitación | Fase 3 |  |  |  |
| Cierre del proyecto | Fase 3 |  |  |  |
| Preparación presentación comisión | Fase 3 |  |  |  |