# Autoevaluación Definición Proyecto APT

Grupo: 1

Sección: 001D

Nombre: Tomás Felipe Zúñiga Parra

Docente: Jorge Alberto Castro Silvestre

Abstract (Español)	3

Abstract (English)	3

Descripción breve del Proyecto APT y relevancia	3

Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	4

Relación del Proyecto APT con los intereses profesionales	4

Factibilidad del Proyecto APT dentro de la asignatura	4

Objetivos del Proyecto APT	5

Propuesta metodológica de trabajo	5

Plan de trabajo del Proyecto APT	5

Propuesta de evidencias del Proyecto APT	6

Conclusions (English)	6

Reflection (English)	6

## Abstract (Español)

El presente Proyecto APT consiste en el diseño y desarrollo de un sistema web de gestión de biblioteca, orientado a optimizar los procesos de administración de libros, usuarios y préstamos en un contexto institucional. El proyecto responde a la necesidad de digitalizar y sistematizar procesos bibliotecarios que, en muchos casos, se realizan de forma manual, generando ineficiencias y errores operativos.

La solución propuesta integra competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, tales como desarrollo de software, modelado de datos, gestión de proyectos y aplicación de buenas prácticas de la industria, utilizando una metodología ágil adaptada a un proyecto individual. Su desarrollo es factible dentro del marco académico de la asignatura y representa un aporte relevante al campo laboral mediante la implementación de un sistema de información funcional y escalable.

## Abstract (English)

This APT Project focuses on the design and development of a web-based library management system aimed at optimizing the administration of books, users, and loan processes within an institutional context. The project addresses the need to digitize and systematize library operations that are often managed manually, leading to inefficiencies and operational errors.

The proposed solution integrates key competencies from the Computer Engineering graduate profile, including software development, data modeling, project management, and the application of industry best practices, using an agile methodology adapted for an individual project. The project is feasible within the academic framework of the course and represents a relevant contribution to the professional field through the implementation of a functional and scalable information system.

## Descripción breve del Proyecto APT y relevancia

El Proyecto APT consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de biblioteca web que permita administrar de forma centralizada el catálogo de libros, usuarios y préstamos. Su relevancia radica en la optimización de procesos administrativos y en la mejora del acceso a la información, aspectos altamente demandados en organizaciones educativas y culturales. Desde el punto de vista profesional, el proyecto simula un escenario real de desarrollo de software, alineado con las necesidades actuales del mercado laboral en el área de sistemas de información.

## Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto se relaciona directamente con las competencias del perfil de egreso al requerir la planificación y gestión de un proyecto informático, el diseño e implementación de modelos de datos, el desarrollo de una solución de software bajo una arquitectura definida y la aplicación de pruebas para asegurar la calidad del producto. Estas competencias son fundamentales para resolver la problemática planteada y reflejan el desempeño esperado de un profesional de la Ingeniería en Informática.

## Relación del Proyecto APT con los intereses profesionales

Mis intereses profesionales están orientados al desarrollo de aplicaciones web, al diseño de sistemas de información y a la implementación de soluciones tecnológicas aplicadas a contextos reales. El Proyecto APT refleja estos intereses al permitir la creación de un sistema funcional que integra backend, base de datos y arquitectura de software, contribuyendo al fortalecimiento de mis habilidades técnicas y profesionales.

## Factibilidad del Proyecto APT dentro de la asignatura

El proyecto es factible de desarrollar dentro del marco de la asignatura, ya que su alcance está claramente delimitado y se apoya en tecnologías conocidas y accesibles, como Node.js, bases de datos relacionales y herramientas open source. La planificación del trabajo en fases y la aplicación de una metodología ágil permiten gestionar adecuadamente el tiempo disponible, mitigar riesgos técnicos y asegurar la entrega de un producto funcional al finalizar el periodo académico.

## Objetivos del Proyecto APT

### Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de biblioteca web que permita administrar el catálogo de libros, usuarios y préstamos de forma centralizada, optimizando los procesos de control y acceso a la información en un contexto institucional.

### Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de biblioteca.

- Diseñar el modelo de datos y la arquitectura del sistema utilizando el patrón MVC.

- Implementar las funcionalidades principales del sistema, tales como gestión de usuarios, libros y préstamos.

- Aplicar pruebas de software para validar el correcto funcionamiento del sistema.

- Documentar la solución desarrollada mediante manuales y documentación técnica.

## Propuesta metodológica de trabajo

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un proyecto individual. El trabajo se organizará en iteraciones cortas que permitirán desarrollar incrementos funcionales del sistema de gestión de biblioteca.

El proyecto comenzará con la definición del alcance, los objetivos y el Product Backlog, seguido del diseño del modelo de datos y la arquitectura del sistema. Posteriormente, se realizará el desarrollo iterativo de las funcionalidades, incorporando pruebas funcionales en cada etapa. Finalmente, se llevará a cabo el cierre del proyecto mediante la documentación, validación del sistema y preparación de la presentación final.

Esta metodología permite mantener un control constante del avance, adaptarse a posibles cambios y asegurar la entrega de un producto funcional dentro del periodo académico.

## Plan de trabajo del Proyecto APT

El plan de trabajo se estructura en un periodo de 18 días, organizado en tres fases:

En la Fase 1, se desarrollarán las actividades de planificación del proyecto, definición del backlog, levantamiento de requerimientos y diseño del modelo de base de datos.

En la Fase 2, se realizará el desarrollo del sistema de gestión de biblioteca, incluyendo la implementación de la arquitectura MVC, las funcionalidades principales, la integración de módulos, el seguimiento del avance y la ejecución de pruebas funcionales.

En la Fase 3, se llevará a cabo el cierre del proyecto, que contempla la elaboración de la documentación final, el plan de capacitación, la validación final del sistema y la preparación de la presentación ante la comisión evaluadora.

Este plan considera los recursos disponibles, la duración del periodo académico y los posibles facilitadores y obstáculos, asegurando la factibilidad del proyecto.

## Propuesta de evidencias del Proyecto APT

Las evidencias del Proyecto APT estarán orientadas a demostrar el desarrollo y logro de las actividades planificadas. Entre las principales evidencias se consideran:

- Informe del Proyecto APT, que documenta la planificación, metodología, desarrollo y cierre del proyecto.

- Product Backlog y Sprint Backlog, que evidencian la aplicación de la metodología ágil y la planificación del trabajo.

- Modelo de base de datos, que respalda el diseño de la solución.

- Sistema de gestión de biblioteca web funcional, como producto principal del proyecto.

- Plan de pruebas y resultados de validación del sistema.

- Documento de Arquitectura del Sistema (DAS), manual de usuario y plan de capacitación.

Estas evidencias permiten verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y su alineación con las competencias del perfil de egreso.

## Conclusions (English)

The development of this APT Project demonstrates the feasibility of designing and implementing a web-based library management system within an academic context. The project allowed the integration of key professional competencies, including software development, data modeling, project planning, and quality assurance.
 Through an agile and structured approach, the project achieved its objectives and provided a practical learning experience that closely resembles real-world professional scenarios, contributing significantly to my technical and professional growth.

## Reflection (English)

This project provided an opportunity to apply theoretical knowledge in a practical and structured manner. Working on the design and implementation of a library management system helped me strengthen my skills in software architecture, problem analysis, and project planning.
 Additionally, the experience reinforced the importance of time management, iterative development, and continuous improvement, which are essential competencies for my future professional career in the field of information technology.