|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales, el proyecto ha avanzado de acuerdo a lo planificado en las primeras etapas. Se ha logrado completar el diseño del modelo de datos y el desarrollo de los módulos de gestión de usuarios, libros, préstamos y devoluciones. Sin embargo, algunas actividades han requerido más tiempo del estimado, principalmente durante la integración del sistema. Entre los factores que han facilitado el desarrollo se encuentran una planificación inicial clara y el uso de una metodología ágil. Como dificultades, se identifican ajustes en la definición del backlog y las épicas, además de la complejidad técnica al integrar los distintos módulos del sistema.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han enfrentado principalmente mediante la reorganización de las tareas y la priorización de funcionalidades clave del sistema. Se ajustó la planificación inicial, actualizando el backlog y redefiniendo épicas para adaptarlas al estado real del proyecto. Para las etapas siguientes, se contempla avanzar de forma incremental en las pruebas funcionales, comenzando por los módulos críticos, lo que permitirá detectar errores tempranamente y asegurar la estabilidad del sistema antes del cierre del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? La evaluación del trabajo realizado hasta ahora es positiva, ya que se han cumplido los objetivos técnicos más relevantes del proyecto, especialmente en el diseño del modelo de datos y el desarrollo funcional del sistema. Se destaca la coherencia entre los requerimientos y la solución implementada. Como aspecto a mejorar, se reconoce la necesidad de fortalecer la etapa de pruebas funcionales y documentar con mayor detalle los resultados obtenidos, con el fin de asegurar la calidad final del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las principales inquietudes es asegurar que el alcance de las pruebas funcionales sea suficiente para validar correctamente el sistema dentro del tiempo disponible.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Dado que se trata de un proyecto individual, no se requiere redistribución de actividades entre miembros del grupo. Sin embargo, sí ha sido necesario reorganizar las actividades del plan de trabajo, priorizando la integración del sistema y postergando parcialmente las pruebas funcionales para una etapa posterior.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? No aplica, ya que el Proyecto APT se desarrolla de manera individual. Se valora el apoyo recibido a través de retroalimentación del docente y la comprensión acerca de tiempos y dificultades, lo que ha contribuido a mejorar la toma de decisiones y la calidad del proyecto.